# 测试计划

| 版本号 | v1 |
| --- | --- |
| 日期 | 2026-10-18 |
| 作者与角色 | guozhizhuang / 测试验证 |
| 对应切片编号 | 切片-0002 |
| 状态 | 生效 |

# 摘要

结论先行：本计划覆盖 DCG 的单元测试（pytest 696 例）与独立验收门禁（16 项），以全绿为退出准则；不测项见第 2 节。

# 1. 范围与不测范围

测：dcg/ 的编译、运行时、schema、migrate、codegen、jx 子包；协议交付物与模板的格式一致性。

不测：性能基准（bench/ 属于历史样本，另行专项）、网络与外部服务（本库零依赖无外部调用）。

# 2. 策略

单元测试：pytest，按模块分文件；断言行为而非实现细节。

验收门禁：evidence/accept.py 独立重算契约，SKIP 不计为 PASS。

文档：verify 脚本逐字比对 §5 字段名与模板表头。

# 3. 环境与数据

Windows 11 + Python 3.13；Linux/macOS 由 CI 另行覆盖（待接）。

测试数据内联在用例里，不依赖外部文件。

# 4. 覆盖目标与退出准则

退出准则：pytest 696/696 通过、accept 16 PASS / 0 FAIL / 0 SKIP、模板校验 0 问题。

覆盖率目标：暂不设百分比门槛（未接覆盖率工具，列为改进项）。

# 5. 进度与责任

每切片：实现自测 → 测试验证执行全量 → 证据落 24-证据/。

责任人：测试验证角色；负责人复核。

# 6. 风险

风险-0002（校验未接 CI）与风险-0001（单人档位独立性）见 30-风险登记册。

# 证据指针

证据-0002（pytest 696 passed）、证据-0003（accept 16 PASS）、证据-0006（模板 37/37）。